Паспорт общественной территории

| № | Показатель | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) | Сельское поселение Карымкары, переулок Парковый, 9 |
| 2 | Название объекта | Благоустройство «Памятника Победы» |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение | - Демонтаж памятника - Демонтаж брусчатки - Монтаж памятника - Бетонирование постамента - Укладка плитки тротуарной - Укладка бордюрного камня - Устройство подсветки |
| 4 | Площадь, кв. м. | 310,18 |
| 5 | Подрядчик | ООО «СМ -Уралстрой» |
| 6 | Контракт(ы) (номер и дата) | № 0187300003222000092 от 29.04.2022 г. |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2022 года, если контракт многолетний) | 15 августа 2022 г. |
| 8 | Ссылка на контракты | Сведения о контракте ещё не опубликованы (на контроле) |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) | Директор Антон Сергеевич Солодухин 89126422573 |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. | Стоимость всего – 1 800,00 рублей |
|  |  | в т.ч.: |
|  |  | Федеральный бюджет |
|  |  | Региональный бюджет |
|  |  | Муниципальный бюджет – 1 800,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2022 году, в % | 100 |
| 12 | Риски | - |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2022 года, если контракт многолетний) | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ | Процент % исполнения |
| Разборка кирпичных стен | 6,39 м3 | 6,39 м3 | 100 |
| Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слоем толщиной 50 мм | 108 м2 | 108 м2 | 100 |
| Устройство подстилающих слоев песчаных | 10,8 м2 | 10,8 м2 | 100 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 2,1 м3 | 2,1 м3 | 100 |
| Устройство основания под фундаменты щебеночного | 0,6 м3 | 0,6 м3 | 100 |
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 3,6 м3 | 3,6 м3 | 100 |
| Установка бортовых камней бетонных | 76 м | 76 м | 100 |
| Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 30 м | 30 м | 100 |
| Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 30 м | 30 м | 100 |
| Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 12 м2 | 12 м2 | 100 |
| Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщина 20 мм | 12 м2 | 12 м2 | 100 |
| Вазон железобетонный шестигранный | 4 шт | 4 шт | 100 |
| Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 50 Вт | 5 шт | 5 шт | 100 |
| Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 | 4 шт | 4 шт | 100 |
| Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | 1 шт | 1 шт | 100 |

Фото ДО начала работ

- Разборка кирпичных стен

- Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слоем толщиной 50 мм

- Устройство подстилающих слоев песчаных

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

- Устройство основания под фундаменты щебеночного

- Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3

- Установка бортовых камней бетонных

- Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола.

- Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг